Устав проекта

«Разработка веб-сайта “Личный блог”»

Дата создания: 20.09.2022

## **Список изменений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Версия** | **Дата** | **Описание изменений** | **Автор** |
| 1.0 | 20.09.2023 | Создание устава | Владимир Якимович |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## **Лист согласований**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **ФИО** | **Подпись** | **Дата** |
| CEO, Разработчик | Якимович В.М. |  | 20.09.2023 |
| Разработчик | Абишев А.В. |  | 20.09.2023 |
| Разработчик | Исаев Р.С. |  | 20.09 |
|  |  |  |  |

## **Описание проекта**

**Информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Reflection |
| Заказчик проекта | Хныкин А.В. |
| Руководитель проекта | Якимович В.М. |
| Другие участники проекта | Абишев А.В., Исаев Р.С. |

# **1.1 Цель проекта**

# Целью проекта "Reflection" является создание веб-платформы для личных блогов, обеспечивающей пользователям удобный способ создания, публикации и обмена личными идеями и контентом. Платформа должна предоставлять возможности регистрации, создания записей, добавления комментариев и взаимодействия с другими пользователями.

# **1.2 Актуальность проекта**

## АВ наше время личные блоги стали популярным средством самовыражения и обмена информацией. Платформа "Reflection" будет актуальной, так как обеспечит пользователям удобство и функциональность для создания и управления своими личными блогами.

## **1.3 Ожидаемые результаты проекта**

Ожидаемыми результатами проекта являются:

* Запуск и работа веб-платформы "Reflection".
* Разработка и выпуск стабильной версии платформы.
* Привлечение активных пользователей и создание сообщества контентмейкеров.
* Удовлетворение потребностей пользователей в создании и публикации контента.

1.4 Структура продукта проекта

# Структура продукта проекта "Reflection" включает:

# - Регистрацию пользователей и управление учетными записями.

# - Создание и редактирование записей блога.

# - Просмотр записей и комментариев других пользователей.

# - Возможность ставить лайки и дизлайки к записям.

# - Раздел управления профилем пользователя.

# - Механизмы безопасности и защиты данных.

# **План проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Наименование работ, входящих в состав этапа** | **Сроки выполнения этапа проекта**  **(начало - конец)** |
| **1** | Подготовка | Анализ требований и формирование команды | 17.09.2023-22.09.2023 |
| **2** | Разработка | Создание архитектуры платформы и базовой функциональности | 01.10.2023-01.11.2023 |
| **3** | Тестирование | Проведение тестов и отладка | 02.11.2023-10.11.2023 |
| **4** | Запуск | Релиз и публичный запуск платформы “Reflection” | 13.11.2023-01.12.2023 |

# **Заинтересованные стороны проекта**

# Заказчик Хныкин А. В., Руководитель проекта Якимович В. М., Разрабочики и программисты Абишев А. В. и Исаев Р. С., Потенциальные пользователи.

# **Организационная структура проекта**

# Организационная структура проекта "Reflection" включает:

# - Руководитель проекта: [Владимир Якимович]

# - Команда разработчиков: [Артем Абишев, Руслан Исаев, Владимир Якимович]

# - Команда тестирования: [Артем Абишев, Руслан Исаев, Владимир Якимович]

# **Коммуникация сторон**

Для коммуникации сторон используются:

Discord, telegram, ВКонтакте.

# **Ресурсы проекта**

Три персональных компьютера или ноутбука.

# **Риски проекта**

**-** Технические риски, связанные с разработкой и тестированием новой платформы.

- Риски, связанные с конкурентной средой и рынком личных блогов.